CYBERTRUST AGENTS

Contrôles complémentaires à implémenter

Sécurité de l’IA agentique - Hors livrable Blast Radius

Version 1.0  |  Juillet 2026

Objet du document Décrire les contrôles de sécurité agentique qui restent à intégrer dans le pilote CyberTrust Agents, sans répéter le livrable Blast Radius. Le document distingue les priorités avant démonstration, avant pilote corporatif et pour l’industrialisation.

Validation attendue : CISO

# Contrôle du document

| Projet | CyberTrust Agents |
| --- | --- |
| Livrable | Contrôles complémentaires à implémenter |
| Périmètre | Sécurité de l’IA agentique, gouvernance technique et contrôles opérationnels |
| Hors périmètre | Matrice Blast Radius, remédiation automatique, production réelle et architecture swarm |
| Validateur | CISO |
| Statut | Proposé pour validation |

# Résumé exécutif

Le pilote possède déjà une base de sécurité solide : orchestrateur MCP central, contrats JSON, séparation Générateur/Vérificateur/Validateur, références obligatoires aux Evidence, scoring déterministe, journalisation et validation humaine. Les contrôles ci-dessous complètent cette base pour maîtriser les risques spécifiques de l’IA agentique.

Décision d’architecture Les contrôles doivent être implémentés dans le serveur MCP et les composants d’infrastructure. Ils ne nécessitent ni LangGraph ni un nouvel agent LLM. Le MCP reste l’autorité de sécurité et le CISO reste l’autorité de décision.

## Vue synthétique des priorités

| Priorité | Moment | Objectif | Contrôles principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Avant démonstration finale | Empêcher les dérives immédiates | Policy Engine, budgets, mémoire isolée, validation indépendante, kill switch par run |
| P1 | Avant pilote corporatif | Sécuriser l’intégration réelle | IAM distinct, coffre de secrets, TLS, monitoring, intégrité des logs et modèles |
| P2 | Industrialisation | Assurer résilience et conformité durable | SIEM, reprise persistante, red teaming, détection de dérive, sécurité supply chain |

# 1. Périmètre et principes directeurs

Ce livrable couvre les contrôles complémentaires issus des risques d’IA agentique : mémoire, outils, privilèges, ressources, hallucinations en cascade, manipulation d’objectifs, communications inter-agents, compromission d’un agent, confidentialité et auditabilité.

## 1.1 Principes directeurs

Deny by default : toute action non explicitement autorisée est refusée.

Autonomie minimale : les LLM proposent, le MCP contrôle et le CISO décide.

Moindre privilège : chaque composant ne reçoit que les droits nécessaires.

Séparation des responsabilités : génération, vérification, validation et scoring restent distincts.

Traçabilité complète : toute transition et toute décision technique sont journalisées.

Défense en profondeur : plusieurs contrôles indépendants bloquent la propagation d’une erreur.

Proportionnalité : la supervision humaine augmente avec le risque et l’irréversibilité.

Souveraineté des données : les Evidence sensibles ne sortent pas des zones approuvées.

## 1.2 Chaîne de contrôle cible

Demande CISO

Validation de l’entrée

Policy Engine + contrôle de classification

Sélection des Evidence

Générateur

Validation JSON + références

Vérificateur indépendant

Validateur + MCPScore

Décision présentée au CISO

# 2. Contrôles complémentaires à implémenter

## 1. Policy Engine et autorisation par action

| Priorité | P0 |
| --- | --- |
| Objectif | Empêcher qu’un LLM modifie le workflow, choisisse librement un outil ou dépasse son rôle. |
| État actuel | Des règles de blocage et une whitelist existent déjà, mais elles doivent être regroupées dans une politique explicite, versionnée et appliquée à chaque action. |

Travaux à réaliser

Créer un catalogue des actions autorisées par rôle : Générateur, Vérificateur, Validateur, tableau de bord et MCP.

Évaluer chaque demande selon le rôle, l’action, les données, la classification, le risque et le budget restant.

Refuser automatiquement les actions inconnues ou non déclarées.

Versionner la politique et inscrire sa version dans chaque journal d’exécution.

Séparer les décisions de sécurité déterministes des sorties probabilistes des LLM.

Critères d'acceptation

Une action absente de la politique retourne POLICY_BLOCKED.

Le Générateur ne peut pas produire une ValidationDecision.

Le Validateur ne peut pas modifier les Evidence ni appeler un endpoint externe.

La version de politique est traçable pour chaque run.

Preuves attendues

Fichier de politique versionné

Tests positifs et négatifs par rôle

Extraits de logs POLICY_ALLOWED et POLICY_BLOCKED

## 2. Proxy d’outils et interdiction des accès directs

| Priorité | P0 |
| --- | --- |
| Objectif | Réduire le risque de détournement d’outil et empêcher l’exposition de secrets aux modèles. |
| État actuel | Le pilote limite déjà les endpoints, mais l’architecture doit formaliser que les LLM ne reçoivent jamais de credentials ni d’accès direct aux systèmes. |

Travaux à réaliser

Faire passer toutes les demandes d’outil par le MCP sous forme de messages JSON structurés.

Supprimer tout secret, token, chaîne de connexion ou chemin sensible des prompts.

Créer des adaptateurs MCP dédiés et limités à une opération précise.

Valider les arguments, la destination, la taille de la requête et le résultat avant retour au LLM.

Bloquer shell, exécution de code et réseau général dans le pilote.

Critères d'acceptation

Aucun modèle ne possède de credential corporatif.

Toute tentative d’appel direct est impossible ou bloquée.

Les arguments non conformes sont rejetés avant exécution.

Les journaux ne contiennent aucun secret.

Preuves attendues

Inventaire des adaptateurs

Matrice rôle-outil-action

Tests de détournement d’outil et de fuite de secret

## 3. RunContext et mémoire éphémère isolée

| Priorité | P0 |
| --- | --- |
| Objectif | Empêcher l’empoisonnement de mémoire, les mélanges entre sessions et la réutilisation involontaire d’un ancien résultat. |
| État actuel | Le projet utilise déjà session_id et correlation_id, mais un contrat d’état unique et une politique de rétention doivent être formalisés. |

Travaux à réaliser

Créer un objet RunContext isolé par run_id.

Limiter le contexte aux Evidence sélectionnées, résultats intermédiaires, compteurs, versions et état courant.

Interdire toute mémoire globale modifiable par les LLM.

Définir une durée de rétention et une procédure de suppression ou d’archivage.

Vérifier l’intégrité du contexte avant chaque transition.

Critères d'acceptation

Deux runs ne peuvent pas lire ou modifier leurs contextes respectifs.

Un run expiré ne peut pas être repris sans autorisation explicite.

Les anciennes sorties ne sont jamais réinjectées automatiquement.

La suppression du contexte est testée.

Preuves attendues

Schéma RunContext

Test d’isolation multi-session

Journal de création, expiration et suppression

## 4. Validation indépendante contre les Evidence

| Priorité | P0 |
| --- | --- |
| Objectif | Limiter les hallucinations en cascade et empêcher qu’une erreur du Générateur devienne une vérité pour les agents suivants. |
| État actuel | Le Vérificateur et le Validateur existent déjà ; leur indépendance doit être garantie par les entrées et les règles. |

Travaux à réaliser

Fournir au Vérificateur les Evidence originales en plus du Claim.

Fournir au Validateur les Evidence, le Claim et le VerificationResult.

Bloquer les chiffres, faits ou conclusions absents des preuves.

Interdire une décision finale fondée uniquement sur une sortie LLM.

Ajouter un statut INSUFFICIENT_EVIDENCE lorsque les preuves ne suffisent pas.

Critères d'acceptation

Un Claim non référencé est bloqué.

Une citation incompatible avec l’Evidence est rejetée.

SUPPORTED exige au moins une preuve favorable valide.

Les contradictions sont visibles dans la décision finale.

Preuves attendues

Cas de test hallucination en cascade

Rapport de désaccord Générateur/Vérificateur

Exemples de décisions avec Evidence insuffisante

## 5. Protection des objectifs, prompts et versions

| Priorité | P0 |
| --- | --- |
| Objectif | Empêcher une Evidence ou une demande utilisateur de modifier les règles de sécurité, le scoring ou le rôle d’un agent. |
| État actuel | La détection d’injection est prévue, mais les priorités d’instructions et la version des prompts doivent être explicites. |

Travaux à réaliser

Séparer la politique système, les instructions de workflow, la demande CISO et le contenu des Evidence.

Traiter toute Evidence comme donnée non fiable et jamais comme instruction.

Versionner prompts système, schémas, politiques et scoring.

Signer ou hacher les fichiers de configuration critiques.

Bloquer toute modification dynamique des objectifs pendant un run.

Critères d'acceptation

Une Evidence contenant « ignore les règles » n’influence pas le workflow.

Chaque run indique prompt_version, policy_version, scoring_version et schema_version.

Une modification non autorisée de configuration est détectée.

Le CISO peut identifier la version ayant produit une décision.

Preuves attendues

Registre des versions

Tests d’injection indirecte

Hashes des configurations critiques

## 6. Budgets, quotas et limites de concurrence

| Priorité | P0 |
| --- | --- |
| Objectif | Prévenir la surcharge, les boucles, les coûts incontrôlés et les indisponibilités. |
| État actuel | Des timeouts et tentatives existent ; il reste à ajouter des budgets globaux par exécution et par rôle. |

Travaux à réaliser

Limiter le nombre total d’appels LLM par run et par rôle.

Limiter les tokens d’entrée et de sortie, la taille des contrats et le nombre de Claims.

Limiter la durée globale et le nombre de runs simultanés.

Ajouter des compteurs atomiques dans le RunContext.

Arrêter proprement le workflow lorsque la limite est atteinte.

Critères d'acceptation

Le dépassement d’une limite génère un code d’erreur explicite.

Aucun dépassement ne provoque une boucle ou une exécution partielle non tracée.

Les limites sont configurables sans modifier le code.

Les métriques de consommation sont visibles dans le tableau de bord.

Preuves attendues

Configuration des budgets

Tests MAX_LLM_CALLS, TOKEN_BUDGET et GLOBAL_TIMEOUT

Tableau de métriques

## 7. Kill switch et circuit breaker

| Priorité | P0/P1 |
| --- | --- |
| Objectif | Permettre l’arrêt rapide d’un run, d’un agent ou du système en cas de comportement anormal. |
| État actuel | Les erreurs bloquantes existent, mais le mécanisme opérationnel d’arrêt humain et la désactivation automatique d’un rôle restent à formaliser. |

Travaux à réaliser

Ajouter un endpoint d’annulation par run pour la démonstration.

Ajouter un arrêt global et une désactivation par rôle avant le pilote corporatif.

Définir un circuit breaker sur les timeouts, sorties invalides et violations répétées.

Journaliser qui a déclenché l’arrêt, pourquoi et à quel instant.

Définir les conditions et l’autorisation de reprise.

Critères d'acceptation

Un run actif passe à CANCELLED sans produire de décision finale.

Un agent désactivé ne reçoit plus de tâche.

L’arrêt global bloque tout nouveau run.

La reprise exige une action autorisée et journalisée.

Preuves attendues

Procédure d’arrêt d’urgence

Tests d’annulation et circuit breaker

Extraits de logs SYSTEM_HALTED et RESUMED

## 8. IAM distinct et gestion des secrets

| Priorité | P1 |
| --- | --- |
| Objectif | Éviter qu’une compromission d’un composant donne accès à l’ensemble du système. |
| État actuel | Le principe du moindre privilège est défini, mais l’intégration corporative des identités, du coffre et de la rotation reste à réaliser. |

Travaux à réaliser

Créer des identités distinctes pour MCP, Générateur, Vérificateur, Validateur et tableau de bord.

Stocker les secrets dans un coffre approuvé.

Limiter chaque credential à un endpoint et une opération.

Appliquer expiration, rotation et révocation.

Valider l’autorisation à chaque appel, y compris interne.

Critères d'acceptation

Aucun token partagé entre les rôles.

La révocation d’un credential bloque immédiatement l’accès.

Les secrets ne figurent ni dans le code, ni dans les prompts, ni dans les logs.

Une revue d’accès est documentée.

Preuves attendues

Matrice IAM

Configuration du coffre

Rapport de scan des secrets

Test de révocation

## 9. Sécurisation des communications et intégrité des messages

| Priorité | P1 |
| --- | --- |
| Objectif | Empêcher l’usurpation d’un agent, la modification d’un message et la pollution des communications inter-agents. |
| État actuel | Le passage obligatoire par le MCP réduit fortement ce risque ; TLS, authentification et intégrité doivent être complétés en environnement corporatif. |

Travaux à réaliser

Conserver l’interdiction des communications peer-to-peer.

Utiliser TLS et des certificats corporatifs entre composants distribués.

Inclure message_id, run_id, from, to, type, version, timestamp et hash dans chaque échange.

Vérifier l’identité et le rôle de l’émetteur.

Ajouter HMAC ou signature si les composants sont distribués entre plusieurs zones.

Critères d'acceptation

Un message modifié ou provenant d’un rôle non autorisé est rejeté.

Un message ne peut pas être rejoué dans un autre run.

Tous les échanges sont corrélables de bout en bout.

Aucune communication directe entre LLM n’est possible.

Preuves attendues

Contrat MessageEnvelope

Configuration TLS

Tests de falsification, rejeu et usurpation

## 10. Protection et gouvernance des données corporatives

| Priorité | P1 |
| --- | --- |
| Objectif | Garantir que les Evidence et résultats sensibles sont traités uniquement dans les zones et modèles autorisés. |
| État actuel | Le pilote utilise des preuves fictives ; les règles de classification et de résidence doivent être appliquées avant les données réelles. |

Travaux à réaliser

Associer à chaque Evidence une classification et des zones de traitement autorisées.

Interdire l’envoi externe lorsque external_processing_allowed=false.

Masquer ou pseudonymiser les données non nécessaires.

Définir les durées de rétention pour contextes, résultats et logs.

Documenter les champs visibles par chaque rôle.

Critères d'acceptation

Une Evidence confidentielle n’est jamais routée vers une API non approuvée.

Le MCP bloque un modèle incompatible avec la classification.

Les logs n’exposent pas de contenu sensible inutile.

La suppression selon rétention est vérifiable.

Preuves attendues

Matrice de traitement des données

Règles de routage par classification

Tests de blocage d’exfiltration

Politique de rétention

## 11. Registre des modèles et sécurité de la chaîne logicielle

| Priorité | P1/P2 |
| --- | --- |
| Objectif | Réduire le risque de modèle compromis, dépendance vulnérable ou configuration non approuvée. |
| État actuel | Les modèles locaux sont identifiés, mais leur provenance, hash, approbation et cycle de mise à jour doivent être formalisés. |

Travaux à réaliser

Créer un registre des modèles approuvés avec version, source, digest, licence et classifications autorisées.

Interdire les téléchargements automatiques depuis des sources non approuvées.

Fixer les versions des bibliothèques, images Docker et composants MCP.

Générer un inventaire logiciel et analyser les vulnérabilités.

Tester une nouvelle version sur le benchmark interne avant promotion.

Critères d'acceptation

Tout modèle utilisé est présent dans le registre APPROVED.

Le hash du modèle est vérifié au démarrage.

Une version inconnue empêche le lancement du rôle concerné.

La mise à jour suit une procédure de test et d’approbation.

Preuves attendues

Registre des modèles

SBOM ou inventaire des dépendances

Rapport de scan

Résultats de benchmark par version

## 12. Journaux résistants à la falsification et monitoring

| Priorité | P1/P2 |
| --- | --- |
| Objectif | Détecter les anomalies, préserver la preuve et permettre l’analyse d’un incident agentique. |
| État actuel | Le JSONL append-only constitue une bonne base ; l’intégrité, la centralisation et les alertes doivent être renforcées. |

Travaux à réaliser

Chaîner les événements par hash ou les envoyer vers un stockage immuable.

Séparer les droits d’écriture, lecture et administration des journaux.

Définir des alertes sur violations de politique, timeouts, budgets, injections et changements de modèle.

Afficher les métriques de réussite, blocage, latence, coût et désaccord.

Préparer l’export vers le SIEM lors de l’industrialisation.

Critères d'acceptation

Une modification ou suppression d’événement est détectable.

Les événements critiques génèrent une alerte.

Le CISO dispose d’une vue synthétique sans contenu sensible excessif.

Chaque décision finale est reconstruisible à partir des traces.

Preuves attendues

Schéma AuditEvent

Test de tampering

Tableau de bord de métriques

Règles d’alerte

## 13. Supervision humaine proportionnelle au risque

| Priorité | P1 |
| --- | --- |
| Objectif | Éviter la saturation du CISO tout en maintenant une validation obligatoire pour les décisions critiques. |
| État actuel | Le CISO est déjà le décideur final ; il reste à structurer l’escalade et la présentation afin d’éviter une validation automatique par fatigue. |

Travaux à réaliser

Classer les sorties selon risque, confiance, contradictions et suffisance des Evidence.

Bloquer automatiquement les entrées invalides et erreurs techniques sans solliciter le CISO.

Présenter au CISO une synthèse courte : décision, preuves, contradictions, limites et conséquence de l’approbation.

Exiger une validation explicite pour risque élevé ou action externe.

Mesurer le volume et le temps de revue pour ajuster les seuils.

Critères d'acceptation

Les cas invalides ne créent pas de demande de validation inutile.

Les décisions critiques affichent les éléments nécessaires à une revue éclairée.

Aucune action externe ne peut être exécutée sans approbation.

Le taux d’escalade est mesuré et revu.

Preuves attendues

Maquette de l’écran CISO

Règles d’escalade

Tests d’approbation et de rejet

Mesures de charge de revue

## 14. Red teaming et tests de sécurité agentique

| Priorité | P2 |
| --- | --- |
| Objectif | Valider régulièrement que les contrôles résistent aux injections, dérives, compromissions et effets en cascade. |
| État actuel | Des tests négatifs existent ; une campagne structurée doit être prévue avant industrialisation. |

Travaux à réaliser

Créer un catalogue de scénarios : injection indirecte, fuite, détournement d’outil, usurpation, rejeu, saturation et corruption de mémoire.

Tester un agent compromis et vérifier que le blast radius reste limité.

Évaluer les nouvelles versions de modèles avec les mêmes scénarios.

Tracer les écarts et actions correctives.

Répéter la campagne après chaque changement majeur.

Critères d'acceptation

100 % des scénarios critiques interdits sont bloqués.

Aucun secret ou donnée interdite n’apparaît dans les sorties.

Les résultats sont reproductibles et versionnés.

Chaque échec produit une correction et un test de non-régression.

Preuves attendues

Plan de red teaming

Jeu de tests adverses

Rapport de résultats

Registre des corrections

# 3. Backlog priorisé

## 3.1 P0 - Avant la démonstration finale

Centraliser les règles dans un Policy Engine avec refus par défaut.

Mettre en place le RunContext isolé et sa durée de vie.

Garantir la vérification indépendante contre les Evidence.

Ajouter les budgets globaux et limites de concurrence.

Protéger les prompts, objectifs et versions de configuration.

Ajouter l’annulation d’un run et tester le circuit breaker minimal.

Confirmer l’absence d’accès direct des LLM aux outils et secrets.

## 3.2 P1 - Avant un pilote corporatif

Déployer les identités distinctes, le coffre de secrets et la rotation.

Activer TLS corporatif et l’intégrité des messages.

Appliquer les règles de classification, résidence et rétention des données.

Mettre en place le kill switch global et la désactivation par rôle.

Créer le registre des modèles approuvés et vérifier les hashes.

Renforcer l’intégrité des journaux et les alertes.

Finaliser l’interface de supervision proportionnelle au risque.

## 3.3 P2 - Industrialisation

Exporter les traces vers le SIEM et définir des règles de détection.

Ajouter la reprise persistante après redémarrage.

Mettre en place une campagne périodique de red teaming.

Surveiller la dérive des modèles et recalibrer les seuils.

Maintenir un inventaire logiciel et un processus de sécurité supply chain.

Évaluer un cadre de gouvernance plus complet si le nombre d’agents et d’intégrations augmente.

# 4. Tests complémentaires à ajouter

| ID | Scénario | Résultat attendu | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | Une Evidence tente de modifier le prompt système | Instruction ignorée, événement PROMPT_INJECTION_BLOCKED | P0 |
| AT-02 | Le Générateur demande un outil interdit | POLICY_BLOCKED, aucun appel exécuté | P0 |
| AT-03 | Le quota global d’appels LLM est atteint | ACTION_BUDGET_EXCEEDED et arrêt propre | P0 |
| AT-04 | Un run tente d’accéder au RunContext d’un autre run | Accès refusé et alerte | P0 |
| AT-05 | Claim contenant un chiffre absent des Evidence | Claim rejeté ou marqué non supporté | P0 |
| AT-06 | Annulation d’un workflow pendant la vérification | État CANCELLED, aucune décision finale | P0 |
| AT-07 | Token du Vérificateur utilisé pour le Validateur | Authentification ou autorisation refusée | P1 |
| AT-08 | Message inter-agent modifié ou rejoué | Intégrité invalide, message rejeté | P1 |
| AT-09 | Evidence confidentielle routée vers une API externe | DATA_POLICY_BLOCKED | P1 |
| AT-10 | Modèle dont le hash n’est pas approuvé | Rôle désactivé, run non démarré | P1 |
| AT-11 | Tentative de modification d’un journal | Tampering détecté | P1 |
| AT-12 | Trois sorties invalides consécutives d’un rôle | Circuit breaker ouvert, agent désactivé | P1 |
| AT-13 | Agent compromis tente plusieurs actions interdites | Blast radius limité, kill switch disponible | P2 |
| AT-14 | Nouvelle version de modèle testée sur le jeu adverse | Comparaison et décision de promotion documentées | P2 |

# 5. Proposition de plan de mise en œuvre

| Phase | Travaux | Livrables de preuve | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A | Policy Engine, RunContext, budgets, objectifs protégés, validation indépendante | Code, configurations, tests AT-01 à AT-05 | Revue technique puis CISO |
| Phase B | Annulation de run, circuit breaker minimal, écran de supervision | Tests AT-06 et maquette CISO | CISO |
| Phase C | IAM corporatif, coffre, TLS, classification des données, kill switch global | Matrice IAM, preuves de configuration, tests AT-07 à AT-12 | CISO |
| Phase D | Registre modèles, SIEM, red teaming, reprise persistante | Rapport d’industrialisation et tests AT-13 à AT-14 | Décision d’industrialisation |

# 6. Décision concernant LangGraph

Décision recommandée : ne pas ajouter LangGraph au pilote Le workflow actuel est court, déterministe et déjà orchestré par le serveur MCP. Ajouter LangGraph créerait une seconde autorité de transition, de retry, de timeout et de persistance. Les contrôles décrits dans ce document peuvent être intégrés directement dans l’orchestrateur existant.

LangGraph pourra être réévalué uniquement si le projet évolue vers des workflows longs et persistants, de nombreuses branches parallèles, plusieurs checkpoints humains, des sous-graphes complexes ou une reprise native après interruption. Dans ce cas, il devrait remplacer une partie de l’automate interne, et non être superposé au MCP.

# 7. Critères globaux de clôture du livrable

Toutes les mesures P0 sont implémentées et testées avant la démonstration finale.

100 % des scénarios critiques interdits du plan de tests sont bloqués.

Aucun LLM ne possède de secret corporatif ni d’accès direct aux systèmes.

Chaque décision peut être reconstruite à partir des Evidence, versions et journaux.

Le CISO peut arrêter un run et comprendre les raisons d’une décision.

Les mesures P1 disposent d’un propriétaire, d’une échéance et d’une preuve attendue avant pilote corporatif.

Les mesures P2 sont documentées comme conditions d’industrialisation.

# 8. Fiche de validation CISO

| Décision | ☐ Validé ☐ Validé avec réserves ☐ À corriger |
| --- | --- |
| Réserves / commentaires |  |
| Priorités P0 approuvées | ☐ Oui ☐ Non |
| Principes P1 approuvés | ☐ Oui ☐ Non |
| Décision LangGraph | ☐ Pas de LangGraph pour le pilote ☐ Réévaluation demandée |
| Nom et fonction |  |
| Date et signature |  |

# 9. Références de travail

Article fourni par l’utilisateur : « IA Agentique : comment se prémunir des 10 principaux risques cyber », publié le 1er octobre 2025.

Article fourni par l’utilisateur sur les risques des systèmes multi-agents : identité, communication, modèles, autonomie et auditabilité.

Livrables CyberTrust Agents des semaines précédentes : architecture cible, contrats de données, routage MCP, scoring, risques et tests.

Livrable séparé : Matrice et politique de Blast Radius.