|  | CYBERTRUST AGENTS Pilote SecOps multi-LLM pour le CISO |
| --- | --- |

LIVRABLES COMPLÉMENTAIRES

Blast Radius

& Plan des intégrations restantes

Formalisation des limites d’autonomie, de l’impact maximal acceptable et des contrôles de sécurité, suivie d’un backlog priorisé pour achever le pilote et préparer son industrialisation.

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 24 juillet 2026 |
| Statut | Projet soumis à validation du CISO |
| Audience | CISO et équipe projet CyberTrust Agents |
| Classification | Diffusion interne |

# Contrôle du document

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Identifiant | CTA-LIV-BR-INT-01 |
| Périmètre | Pilote CyberTrust Agents - chaîne Générateur / Vérificateur / Validateur |
| Utilisateur cible | CISO |
| Autorité de validation | CISO |
| Base d’évaluation | Livrables S1 à S3, architecture MCP et article multi-agents fourni au projet |
| Limite | Les statuts techniques doivent être confirmés par revue du code et exécution de la recette finale. |

# Résumé exécutif

Le pilote repose déjà sur une architecture hiérarchique et déterministe : le serveur MCP contrôle la séquence Générateur → Vérificateur → Validateur, valide les contrats, applique les règles de blocage, calcule le score et présente le résultat au CISO. Les LLM ne disposent d’aucun pouvoir de remédiation automatique.

Le premier livrable formalise le blast radius de chaque composant : données accessibles, actions autorisées, actions interdites, connectivité, consommation de ressources et impact maximal. Le second livrable présente les intégrations restantes, classées entre prérequis du pilote, prérequis de mise en production limitée et améliorations futures.

Décision d’architecture LangGraph n’est pas requis pour le pilote actuel. L’automate Python du serveur MCP reste l’unique moteur d’orchestration. LangGraph ne sera réévalué que si le projet nécessite des workflows longs, persistants, fortement branchés ou repris après interruption.

# Sommaire

1. État de référence du projet

2. Livrable A - Politique et matrice de blast radius

3. Livrable B - Plan des intégrations restantes

4. Décision sur LangGraph

5. Fiche de validation CISO

# 1. État de référence du projet

Les statuts ci-dessous synthétisent les éléments déjà définis ou présents dans le prototype. La colonne « Vérification attendue » identifie ce qui doit encore être confirmé pendant la recette.

| Capacité | État | Éléments disponibles | Vérification attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture hiérarchique | Présente | MCP central et trois rôles fixes, sans communication libre entre agents. | Confirmer le chemin d’exécution de bout en bout. |
| Automate d’états | Présent | Étapes contrôlées de l’initialisation à la décision finale. | Tester toutes les transitions et erreurs. |
| Contrats structurés | Présents | Evidence, Claim, VerificationResult, ValidationDecision et MCPScore. | Valider tous les schémas et les cas négatifs. |
| Validation inter-agents | Présente | Contrôle des références, formats et décisions avant transmission. | Mesurer le taux de blocage des sorties invalides. |
| Scoring déterministe | Présent | MCPScore calculé côté serveur, hors LLM. | Rejouer les cas de référence et vérifier la reproductibilité. |
| Journalisation | Présente | Traces d’exécution structurées et corrélées. | Vérifier rétention, confidentialité et masquage des secrets. |
| Timeouts et retries | Présents | Délais et tentatives limités au niveau des appels. | Confirmer les limites globales par workflow. |
| Human-in-the-loop | Défini | Décision finale présentée au CISO ; aucune remédiation automatique. | Valider le mécanisme d’approbation et de rejet. |
| Modèles locaux / mock | Présents | Adaptateurs de test et modèles locaux pour l’environnement isolé. | Évaluer qualité, latence et stabilité sur le corpus du projet. |
| Intégrations corporatives | Incomplètes | Points d’extension identifiés, mais accès et configuration de production non finalisés. | Finaliser identité, TLS, secrets et adaptateurs réels. |

# 2. Livrable A - Politique et matrice de blast radius

## 2.1 Objectif

Le blast radius représente l’impact maximal qu’un composant pourrait provoquer en cas d’erreur, de mauvaise configuration, de sortie LLM incorrecte ou de compromission. L’objectif n’est pas uniquement de bloquer les actions dangereuses, mais de concevoir le système de sorte que même une défaillance complète d’un agent reste confinée.

## 2.2 Principes obligatoires

Le serveur MCP est l’unique autorité de routage, de validation, de scoring et d’arrêt.

Les agents LLM ne communiquent pas directement entre eux et ne modifient jamais l’état du workflow.

Les agents accèdent uniquement aux données nécessaires à leur rôle et uniquement pour la durée du run.

Aucune action irréversible ou opérationnelle n’est exécutée par le pilote.

Toute entrée et toute sortie inter-agent est validée par schéma et par règles métier.

Chaque run dispose de limites de temps, d’appels, de taille et de concurrence.

Le CISO conserve l’autorité de décision ; le système produit des recommandations justifiées par des preuves.

## 2.3 Niveaux d’autonomie

| Niveau | Description | Exemples | Position du pilote |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 - Désactivé | Composant indisponible ou isolé. | Agent désactivé par kill switch. | Mode de confinement. |
| L1 - Lecture / analyse | Lecture contrôlée et production de résultats sans effet externe. | Analyse, vérification, recommandation. | Niveau des trois agents LLM. |
| L2 - Action technique réversible | Action interne limitée et annulable. | Créer un brouillon, mettre à jour un état temporaire. | MCP uniquement, dans le contexte du run. |
| L3 - Action semi-réversible | Action externe limitée nécessitant contrôle renforcé. | Créer un ticket ou envoyer une notification. | Hors périmètre du pilote. |
| L4 - Action irréversible | Effet permanent ou impact métier élevé. | Bloquer un compte, supprimer, déployer, remédier. | Interdit ; validation humaine obligatoire en évolution future. |

Position retenue pour le pilote Les trois agents LLM sont limités au niveau L1. Le serveur MCP exerce uniquement des actions techniques réversibles dans le contexte du run. Toute action L3 ou L4 reste hors périmètre.

## 2.4 Matrice de blast radius par composant

La matrice constitue la référence d’autorisation du pilote. Toute capacité non explicitement autorisée est interdite par défaut.

| Composant | Données accessibles | Actions autorisées | Actions interdites | Connectivité | Autonomie | Impact maximal | Contrôles clés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interface CISO | Demande, résultats, preuves et statuts du run. | Lancer, consulter, approuver, rejeter, annuler. | Modifier directement les contrats ou contourner les règles MCP. | API MCP uniquement. | L2 contrôlé | Création ou annulation d’un run ; aucune action métier. | Authentification, autorisation, journalisation, anti-CSRF, rate limit. |
| API sécurisée | Requêtes et réponses validées. | Authentifier, limiter, router vers MCP. | Appeler directement les agents ou accepter des schémas libres. | Endpoints autorisés uniquement. | L2 contrôlé | Exposition limitée du service. | TLS, validation, quotas, liste blanche, erreurs neutres. |
| Serveur MCP | RunContext, contrats, catalogue Evidence et journaux. | Orchestrer, valider, scorer, bloquer, journaliser, arrêter. | Modifier un système métier, inventer une preuve, déléguer librement. | Agents et dépôts explicitement autorisés. | L2 contrôlé | Interruption ou décision incorrecte confinée au run. | Automate déterministe, policy engine, budgets, kill switch. |
| Catalogue Evidence | Preuves approuvées et métadonnées. | Lecture et sélection contrôlées. | Écriture par les agents, suppression ou ingestion libre. | Accès local ou source approuvée. | L1 | Exposition des preuves autorisées au run. | Lecture seule, intégrité, classification, ACL, hash. |
| Générateur | Demande et Evidence sélectionnées. | Produire un ou plusieurs Claims référencés. | Modifier les Evidence, scorer, décider, appeler un outil métier. | Endpoint LLM autorisé seulement. | L1 | Claim erroné ou incomplet, bloqué en aval. | Prompt fixe, sortie JSON, limite de taille, isolation du contexte. |
| Vérificateur | Evidence et Claims du run. | Contrôler support, contradiction, références et cohérence. | Réécrire silencieusement un Claim ou produire la décision finale. | Endpoint LLM autorisé seulement. | L1 | VerificationResult incorrect, contrôlé par règles et validateur. | Contexte séparé, schéma strict, citations obligatoires. |
| Validateur | Evidence, Claims et VerificationResults. | Produire une recommandation structurée et un statut autorisé. | Déclencher une remédiation ou modifier le MCPScore. | Endpoint LLM autorisé seulement. | L1 | Recommandation incorrecte sans exécution automatique. | Règles de décision, statuts fermés, approbation CISO. |
| Moteur de scoring | Valeurs structurées validées. | Calculer le MCPScore de manière déterministe. | Appeler un LLM ou modifier les preuves. | Aucune connectivité externe. | L1 technique | Score incorrect limité à la présentation CISO. | Tests unitaires, versionnage, seuils documentés. |
| Journal d’audit | Métadonnées d’exécution et événements. | Écrire des traces append-only et consulter selon rôle. | Contenir des secrets en clair ou être modifié par un agent. | Stockage interne approuvé. | L1/L2 | Exposition de métadonnées si mauvaise ACL. | Masquage, chiffrement, rétention, contrôle d’accès. |
| Adaptateurs LLM | Prompts minimisés et données du rôle. | Appeler le modèle configuré et retourner une réponse brute. | Changer de modèle, d’endpoint ou de paramètres sans politique. | Liste blanche stricte. | L1 | Fuite de données vers un endpoint non autorisé. | Configuration signée, egress filtering, secrets vault, timeouts. |

## 2.5 Limites transversales du blast radius

| Dimension | Limite imposée |
| --- | --- |
| Données | Le run ne reçoit que les Evidence explicitement sélectionnées. Aucune donnée de production complète ni secret ne doit être inséré dans le prompt. |
| Actions | Les agents produisent uniquement des objets structurés. Toute action externe, toute remédiation et toute modification de source sont interdites. |
| Réseau | Chaque composant ne contacte que les endpoints autorisés. Les sorties Internet générales sont bloquées par défaut. |
| Ressources | Les appels LLM, les tokens, la durée, la taille des messages et le nombre de runs simultanés sont plafonnés. |
| Mémoire | Le contexte est isolé par run. Aucune mémoire globale modifiable par les agents n’est utilisée dans le pilote. |
| Décision | Le MCP calcule le score, le validateur recommande et le CISO décide. Aucun LLM ne peut approuver seul une action. |

## 2.6 Contrôles à appliquer

| Contrôle | Exigence |
| --- | --- |
| Moindre privilège | Comptes techniques et ACL limités au rôle strictement nécessaire. |
| Validation systématique | JSON Schema, références, valeurs autorisées et règles métier à chaque transition. |
| Allowlist réseau | Endpoints LLM, dépôts et API explicitement autorisés ; egress Internet bloqué. |
| Isolation des runs | RunContext séparé, identifiants de corrélation et absence de mémoire partagée modifiable. |
| Budgets et timeouts | Limites par agent et globales, avec arrêt propre et journalisation. |
| Kill switch | Arrêt d’un run, désactivation d’un agent et arrêt global accessibles aux personnes autorisées. |
| Audit | Trace de chaque transition, appel, résultat, blocage, dépassement et décision humaine. |
| Aucune exécution automatique | Les recommandations ne déclenchent aucun changement sur les systèmes métiers. |

## 2.7 Kill switch et arrêt d’urgence

Le kill switch complète les blocages automatiques. Il doit pouvoir être déclenché sans dépendre d’un LLM et sans attendre la fin de l’étape courante.

Arrêt d’un run : annule une exécution précise et passe son état à CANCELLED.

Désactivation d’un rôle : empêche temporairement l’utilisation du Générateur, du Vérificateur ou du Validateur concerné.

Arrêt global : refuse tout nouveau run et interrompt les exécutions actives de manière contrôlée.

Reprise : nécessite une validation explicite, la vérification de la cause et l’enregistrement de la décision de réactivation.

Endpoints administratifs proposés POST /admin/runs/{run_id}/cancel ¦ POST /admin/agents/{role}/disable ¦ POST /admin/system/emergency-stop

## 2.8 Scénarios de défaillance et confinement

| Scénario | Risque | Réponse attendue | Impact résiduel |
| --- | --- | --- | --- |
| Injection dans une Evidence | Propagation d’instructions vers les agents. | Traiter le contenu comme donnée, bloquer les motifs interdits, journaliser. | Run bloqué ; aucune action externe. |
| Référence Evidence inconnue | Claim non traçable ou fabriqué. | Rejeter avant le Vérificateur. | Aucun résultat final. |
| Boucle ou retries excessifs | Consommation de ressources. | Budget global, compteur d’appels et timeout. | Échec technique contrôlé. |
| Endpoint LLM non autorisé | Exfiltration de données. | Blocage réseau et policy engine. | Aucune requête transmise. |
| Sortie JSON invalide | Contamination de l’étape suivante. | Rejet, tentative limitée puis TECHNICAL_FAILURE. | Run interrompu. |
| Décision LLM trop permissive | Recommandation incohérente. | Règles de décision, MCPScore déterministe et validation CISO. | Présentation d’une recommandation, sans exécution. |
| Compromission d’un agent | Résultats arbitraires. | Désactivation du rôle, isolation des contextes et kill switch. | Disponibilité réduite, mais pas d’action métier. |

## 2.9 Critères d’acceptation du livrable Blast Radius

[ ] Chaque composant dispose d’un niveau d’autonomie et d’un impact maximal documentés.

[ ] Les données, outils, endpoints et actions autorisés sont explicitement définis.

[ ] Toute capacité non déclarée est bloquée par défaut.

[ ] Les trois agents LLM restent en lecture/analyse et ne peuvent exécuter aucune remédiation.

[ ] Les budgets, timeouts et limites de concurrence sont testés.

[ ] Le kill switch arrête un run et l’arrêt global empêche tout nouveau run.

[ ] Les journaux permettent de reconstituer la séquence complète d’un run.

[ ] Le CISO valide la matrice et accepte le risque résiduel du pilote.

# 3. Livrable B - Plan des intégrations restantes

Le backlog suivant distingue les éléments nécessaires à la clôture du pilote, ceux requis avant une mise en production limitée et les évolutions optionnelles. Les priorités sont définies ainsi : P0 = bloquant, P1 = nécessaire avant production, P2 = amélioration future.

## 3.1 Backlog priorisé

| ID | Priorité | Élément à intégrer | Situation actuelle | Résultat attendu | Critère de validation | Échéance recommandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | P0 | Authentification corporative | Authentification de développement ou mécanisme temporaire. | SSO corporatif, rôles CISO/admin et refus par défaut. | Accès refusé sans identité valide ; droits testés par rôle. | Avant pilote réel |
| INT-02 | P0 | TLS et certificats | Service de développement non finalisé pour l’environnement corporatif. | HTTPS de bout en bout avec certificats approuvés. | Aucun secret ni contrat transmis en clair. | Avant pilote réel |
| INT-03 | P0 | Coffre de secrets | Secrets et endpoints à sécuriser. | Stockage dans un vault, rotation et absence dans le code/logs. | Scan du dépôt et des journaux sans secret exposé. | Avant pilote réel |
| INT-04 | P0 | Adaptateurs LLM réels | Mock/local disponible ; intégration production incomplète. | Connecteurs Générateur, Vérificateur et Validateur avec endpoints autorisés. | Test de bout en bout réussi sur environnement isolé. | Avant pilote réel |
| INT-05 | P0 | Kill switch | Blocages automatiques présents, arrêt humain à formaliser. | Annulation par run, désactivation d’un rôle et arrêt global. | Tests d’arrêt et de reprise documentés. | Avant recette finale |
| INT-06 | P0 | Budget Manager global | Timeouts/retries présents, budget global à confirmer. | Plafond d’appels, tokens, taille, durée et concurrence. | Chaque dépassement produit un code d’erreur et une trace. | Avant recette finale |
| INT-07 | P0 | RunContext explicite | Session/corrélation présentes, objet d’état à centraliser. | État isolé, compteurs, mode d’exécution et annulation par run. | Aucune fuite de contexte entre deux runs simultanés. | Avant recette finale |
| INT-08 | P0 | Workflow de décision CISO | Human-in-the-loop défini. | Actions approuver, rejeter, demander révision et justification. | Chaque décision humaine est horodatée et auditée. | Avant pilote réel |
| INT-09 | P0 | Recette finale et rapport | Tests unitaires et négatifs partiels. | Campagne complète : sécurité, qualité, performance et reprise. | 100 % des cas critiques bloqués ; anomalies résiduelles acceptées. | Semaine de clôture |
| INT-10 | P1 | Politique de rétention des logs | Journalisation disponible, gouvernance à formaliser. | Durée, chiffrement, accès, purge et export définis. | Revue CISO et test de purge. | Avant production limitée |
| INT-11 | P1 | Benchmark des modèles | Choix de modèles local/provisoire. | Mesure sur Evidence/Claims du projet : fidélité, JSON, latence, coût. | Modèle retenu sur critères documentés, pas uniquement leaderboard. | Avant gel de configuration |
| INT-12 | P1 | Monitoring et alertes | Logs présents, indicateurs opérationnels à construire. | Tableau de bord : succès, blocages, timeouts, appels, latence, désaccords. | Alertes déclenchées sur seuils testés. | Avant production limitée |
| INT-13 | P1 | Rate limiting et concurrence | Limites partielles à confirmer. | Quotas par utilisateur, endpoint et nombre de runs simultanés. | Tests de charge sans saturation non contrôlée. | Avant production limitée |
| INT-14 | P1 | Catalogue Evidence corporatif | Jeu fictif/statique pour le pilote. | Source approuvée, lecture seule, classification et intégrité. | Une Evidence non approuvée est refusée. | Phase d’industrialisation |
| INT-15 | P1 | Intégration SIEM | Journal local structuré. | Export contrôlé vers SIEM et alertes sur anomalies agentiques. | Événements critiques visibles et corrélables. | Phase d’industrialisation |
| INT-16 | P2 | Persistance et reprise après redémarrage | Reprise intra-run limitée ou non confirmée. | Checkpoint durable et reprise idempotente. | Un run interrompu reprend sans duplication. | Lorsque les workflows deviennent longs |
| INT-17 | P2 | Évaluation de LangGraph | Non utilisé et non nécessaire pour le pilote. | Décision basée sur besoins de persistance, branches et HITL complexe. | Adoption uniquement s’il remplace l’automate, sans double orchestration. | Revue future |
| INT-18 | P2 | Consensus multi-vérificateurs | Un Vérificateur principal. | Vérification parallèle uniquement pour décisions critiques. | Gain de qualité mesuré supérieur au coût/latence. | Option future |
| INT-19 | P2 | Mémoire long terme / RAG | Hors périmètre actuel. | Mémoire gouvernée, chiffrée et à rétention limitée si nécessaire. | Cas d’usage et risque validés avant conception. | Option future |
| INT-20 | P2 | Remédiation automatique | Interdite dans le pilote. | Éventuelle automatisation limitée, réversible et approuvée. | HITL et blast radius réévalués avant activation. | Non recommandée à court terme |

## 3.2 Plan d’exécution recommandé

### Phase A - Clôture technique du pilote

Objectif : disposer d’un prototype contrôlable, testable et présentable au CISO sans dépendance de production non maîtrisée.

Implémenter le kill switch et le Budget Manager global.

Centraliser le RunContext et tester l’isolation de deux runs simultanés.

Finaliser les adaptateurs LLM retenus dans l’environnement isolé.

Exécuter la recette complète : contrats, injection, endpoints, timeouts, budgets, logs et décision CISO.

Mettre à jour la documentation et faire valider le risque résiduel.

### Phase B - Préparation d’un pilote corporatif limité

Activer l’authentification corporative, HTTPS et le coffre de secrets.

Valider les modèles sur le corpus du projet et geler les versions/configurations.

Définir la rétention des journaux, le monitoring et les alertes.

Configurer rate limiting, concurrence et restrictions réseau.

Organiser le processus d’approbation, de rejet et d’escalade du CISO.

### Phase C - Industrialisation éventuelle

Connecter un catalogue Evidence corporatif en lecture seule.

Exporter les événements vers le SIEM.

Ajouter une persistance durable uniquement si les runs deviennent longs.

Réévaluer LangGraph, le consensus ou une mémoire long terme uniquement sur la base de besoins mesurés.

Maintenir l’interdiction de remédiation automatique tant qu’une nouvelle analyse de risques n’est pas approuvée.

## 3.3 Paramètres initiaux proposés

Les valeurs suivantes sont des points de départ à calibrer pendant les tests ; elles ne constituent pas des seuils de production définitifs.

| Paramètre | Valeur initiale | Comportement en dépassement |
| --- | --- | --- |
| Appels LLM maximum par run | 6 | BUDGET_EXCEEDED et arrêt du run. |
| Appels maximum par rôle | 2 | Échec technique après la tentative autorisée. |
| Durée globale du run | 180 secondes | GLOBAL_TIMEOUT et nettoyage. |
| Timeout par appel LLM | 30 à 60 secondes | LLM_TIMEOUT, retry limité puis arrêt. |
| Claims maximum | 10 | MAX_CLAIMS_EXCEEDED. |
| Taille d’entrée | 100 Ko | INPUT_TOO_LARGE. |
| Taille de sortie | 50 Ko | OUTPUT_TOO_LARGE. |
| Runs simultanés | 3 | CONCURRENCY_LIMIT_EXCEEDED. |

## 3.4 Indicateurs de pilotage

Taux de runs terminés, bloqués, annulés et en échec technique.

Taux de sorties JSON conformes par rôle.

Nombre moyen d’appels LLM et consommation par run.

Latence médiane, P95 et maximum par agent.

Nombre de timeouts, dépassements de budget et endpoints refusés.

Taux de désaccord entre Générateur et Vérificateur.

Taux de décisions orientées vers une revue humaine.

Nombre de déclenchements du kill switch et durée de récupération.

# 4. Décision sur LangGraph

Décision pour le pilote Ne pas intégrer LangGraph. Le workflow est court, linéaire, déterministe et déjà orchestré par le serveur MCP. Ajouter LangGraph créerait une double orchestration sans bénéfice proportionné.

## 4.1 Motifs

Trois rôles fixes, exécutés dans un ordre connu.

Transitions, timeouts, erreurs, scoring et journalisation déjà gérés par le MCP.

Aucune délégation dynamique ni communication peer-to-peer.

Aucun besoin actuel de workflow suspendu pendant plusieurs heures ou jours.

L’audit et la sécurité sont plus simples avec une seule source de vérité pour l’état.

## 4.2 Conditions de réévaluation

LangGraph pourra être évalué seulement si au moins un des besoins suivants devient réel et prioritaire :

Persistance durable et reprise après redémarrage.

Branches conditionnelles nombreuses ou sous-graphes réutilisables.

Plusieurs checkpoints humains asynchrones.

Vérificateurs parallèles et mécanisme de consensus.

Workflows longs avec interruption et reprise contrôlées.

Dans ce cas, LangGraph devra remplacer l’automate interne de l’orchestrateur, et non être ajouté comme une seconde couche de contrôle.

# 5. Fiche de validation CISO

La validation ci-dessous confirme l’acceptation du périmètre, des limites d’autonomie et du plan d’intégration. Elle ne constitue pas une autorisation de mise en production.

[ ] La matrice de blast radius correspond au périmètre du pilote.

[ ] Les actions interdites sont suffisantes pour empêcher toute remédiation automatique.

[ ] Le niveau L1 des agents LLM est approuvé.

[ ] Le serveur MCP reste l’unique autorité d’orchestration et de scoring.

[ ] Les éléments P0 sont acceptés comme prérequis de clôture/pilote réel.

[ ] Les éléments P1 sont acceptés comme prérequis avant production limitée.

[ ] LangGraph n’est pas requis dans la version actuelle.

[ ] Le risque résiduel du pilote isolé est accepté sous réserve de réussite de la recette.

| Décision | [ ] Approuvé [ ] Approuvé avec réserves [ ] Rejeté |
| --- | --- |
| Réserves / commentaires |  |
| Nom et fonction |  |
| Date et signature |  |

# Références

Livrables CyberTrust Agents - Semaines 1 à 3.

Architecture MCP, contrats, scoring, tests et registre des risques.

Article fourni : systèmes multi-agents, blast radius, guardrails et kill switches.