CYBERTRUST AGENTS

Pilote SecOps multi-LLM sécurisé destiné au CISO

LIVRABLES DE LA SEMAINE 2

Mock Data & IAM minimal — catalogue Evidence, validation automatique, matrice IAM, compte de service minimal, rapport de conformité

Préparé par

Ihab CHAHIDI

Résumé exécutif

La Semaine 2 du pilote CyberTrust Agents porte sur la constitution du jeu de données de test et la définition d'un IAM minimal. L'objectif SMART de la semaine est de produire 8 à 12 Evidence SecOps entièrement fictives, conformes au schéma Evidence défini en Semaine 1, couvrant les cas nominal, incomplet, contradictoire, non conforme et contenant une tentative d'injection de prompt — puis de valider automatiquement chaque Evidence et de configurer un compte de service standard à droits minimaux, limité à l'environnement de développement.

Mesurable : obtenir 100 % de conformité JSON pour les 10 Evidence fictives et vérifier que le compte de service ne peut accéder qu'aux ressources strictement nécessaires. Les cinq livrables produits sont : le catalogue de 10 Evidence fictives (catalogue/valid/), le catalogue négatif de 3 fixtures non conformes (catalogue/negative/), les outils de validation (tools/generate_hash.py, tools/validate_evidence.py), la matrice IAM du compte de service minimal, et le rapport de conformité automatisé.

# L1 — Catalogue Evidence

## 1. Objectif

Produire un catalogue statique de 10 Evidence SecOps entièrement fictives, toutes rattachées à la même session (SES-20260722-PILOT) et à la même corrélation (COR-20260722-PILOT), couvrant les trois cas d'usage CISO définis en Semaine 1 ainsi que les scénarios nominal, incomplet et contradictoire requis par le plan de tests (L7 de la Semaine 1).

## 2. Cas d'usage CISO couverts

- UC1 — Clôture des tickets de sécurité critiques

- UC2 — Rémédiation des vulnérabilités prioritaires

- UC3 — Suivi des actions décidées lors des audits, incidents ou comités de sécurité

## 3. Table de correspondance

| EVD ID | Cas d'usage | Scénario | Type | Tests couverts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVD-0001 | UC1 | Ticket SEC-1452 marqué clôturé sans preuve de rémédiation | ticket | TC-01, TC-02, TC-13 |
| EVD-0002 | UC1 | Validation record : aucune preuve de rémédiation associée au ticket | validation_record | TC-01, TC-02, TC-08, TC-13 |
| EVD-0003 | UC1 | NOMINAL : ticket clôturé + rapport de correctif attaché | validation_record | TC-01, TC-03 |
| EVD-0004 | UC2 | NOMINAL : scan post-correctif propre, CVE-2024-4711 | scan_result | TC-01, TC-02, TC-08 |
| EVD-0005 | UC2 | CONTRADICTOIRE : correctif déclaré mais vulnérabilité toujours présente | scan_result | TC-08 |
| EVD-0006 | UC2 | INCOMPLET : rapport de correctif sans résultat de nouveau scan | report | TC-09 |
| EVD-0007 | UC3 | NOMINAL : action clôturée, PV signé attaché | audit_record | TC-01, TC-03, TC-08 |
| EVD-0008 | UC3 | INCOMPLET : action ouverte, sans propriétaire ni échéance | audit_record | TC-09 |
| EVD-0009 | UC3 | CONTRADICTOIRE avec EVD-0007 : le PV est invalidé a posteriori | audit_record | TC-08 |
| EVD-0010 | UC2 | INSUFFISANT : rapport partiel, données clés manquantes | report | TC-09 |

## 4. Paires contradictoires

Ces paires partagent volontairement les mêmes affected_assets et indicators afin que le Vérificateur puisse les mettre en regard (supporting_evidence / contradicting_evidence) :

- EVD-0004 ↔ EVD-0005 — SRV-WEB-07 / CVE-2024-4711

- EVD-0007 ↔ EVD-0009 — SRV-AUDIT-01 / AUD-3390, PV-3390

# L2 — Catalogue négatif

## 1. Objectif

Trois fichiers Evidence intentionnellement invalides démontrent que tools/validate_evidence.py (puis, en Semaine 3-4, le serveur MCP lui-même) détecte et bloque correctement une entrée non conforme plutôt que de l'accepter silencieusement. Aucun de ces fichiers n'est utilisé par le pipeline Générateur/Vérificateur/Validateur : ce sont des fixtures de régression schéma et sécurité uniquement.

## 2. Table des défauts intentionnels

| Fichier | Défaut | Échec attendu | Cas de test |
| --- | --- | --- | --- |
| EVD-N001.json | Champ integrity_hash absent | Violation JSON Schema (required) | TC-07 |
| EVD-N002.json | Champ non déclaré extra_field | Violation additionalProperties: false | TC-15 |
| EVD-N003.json | Injection de prompt dans content.raw_data | Conforme au schéma, bloqué par le garde-fou anti-injection | TC-10, TC-11 |

# L3 — Outils de validation

## 1. tools/generate_hash.py

Calcule l'empreinte d'intégrité integrity_hash = sha256(json.dumps(content, sort_keys=True)) d'un objet Evidence, et peut mettre à jour un fichier Evidence existant sur disque avec le hash recalculé.

## 2. tools/validate_evidence.py

Valide chaque Evidence de catalogue/valid/ contre le schéma JSON Evidence (Semaine 1, contrat L3), vérifie que l'empreinte d'intégrité correspond au contenu, et applique un contrôle minimal anti-injection de prompt sur content.summary et content.raw_data (TC-10 / TC-11). Le script produit un tableau de conformité et se termine avec le code de sortie 1 si un fichier échoue. Il valide également catalogue/negative/ et vérifie que les 3 fichiers y échouent bien comme attendu.

# L4 — Matrice IAM (compte de service minimal)

Conformément à la décision de gouvernance de la Semaine 1 (compte de service standard, droits minimaux, environnement de développement isolé), le pilote s'exécute avec un unique compte de service, sans accès à des données de production ni à SharePoint réel.

## 1. Spécification du compte de service

| Nom | svc-cybertrust-agents-dev |
| --- | --- |
| Type | Compte de service standard (non interactif, non privilégié) |
| Environnement | Développement isolé uniquement — aucun accès staging ou production |
| Authentification | HTTPS obligatoire, credentials en coffre secret (jamais en clair, jamais commités) |
| Portée réseau | Endpoints whitelistés du serveur MCP uniquement |
| Durée de vie | Limitée au pilote (S1–S5) ; révocation à l'issue de la Semaine 5 |

## 2. Droits accordés

| Ressource | Droit | Justification |
| --- | --- | --- |
| catalogue/valid, catalogue/negative | Lecture seule | Sélection d'Evidence pour la génération de Claims |
| Journal d'audit applicatif (dev) | Écriture append-only | Traçabilité des transitions, blocages et erreurs |
| API du serveur MCP interne | Appel restreint (POST/GET) | Orchestration validation → routage → scoring |
| LLM externes (Vérificateur/Validateur) | Appel sortant restreint | Isolation des rôles, endpoints déclarés uniquement |

## 3. Droits explicitement refusés

| Ressource | Refus | Justification |
| --- | --- | --- |
| Données de production | Aucun accès | Pilote limité aux Evidence fictives (note de cadrage S1) |
| SharePoint réel / connecteur réel | Aucun accès | Reporté à l'industrialisation |
| Secrets en clair (code / journaux) | Interdit | Toute fuite est un incident (cf. TC-19) |
| Écriture sur le catalogue Evidence | Refusé à l'exécution | Catalogue statique en S2–S5 |
| Accès direct VerificationResult/MCPScore/ValidationDecision par le Générateur | Refusé | Isolation des contextes |
| Contexte/prompts d'un autre rôle LLM | Refusé | Isolation stricte (TC-14) |
| Endpoints hors whitelist | Refusé (HTTP 403) | TC-12 |
| Actions sensibles / rémédiation automatisée | Refusé | Le CISO reste l'unique autorité de décision |

## 4. Principe

Droits minimaux, environnement isolé, aucune donnée réelle, aucun secret en dur, aucune action automatique : le compte de service ne peut techniquement accéder qu'aux ressources strictement nécessaires au traitement du catalogue statique d'Evidence fictives.

# L5 — Rapport de conformité

Généré à partir de python tools/validate_evidence.py, exécuté contre le catalogue Evidence de la Semaine 2.

## 1. Résultat — catalogue/valid (10/10 attendu PASS)

| ID | Schéma | Hash | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| EVD-0001 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0002 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0003 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0004 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0005 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0006 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0007 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0008 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0009 | PASS | PASS | PASS |
| EVD-0010 | PASS | PASS | PASS |

10/10 fichiers Evidence valides : PASS.

## 2. Résultat — catalogue/negative (3/3 attendu FAIL)

| ID | Schéma | Hash | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| EVD-N001 | FAIL | — | FAIL (attendu) |
| EVD-N002 | FAIL | — | FAIL (attendu) |
| EVD-N003 | PASS | FAIL | FAIL (attendu) |

3/3 fichiers négatifs échouent correctement comme attendu.

## 3. Critères de sortie de la Semaine 2

| Critère | Statut |
| --- | --- |
| validate_evidence.py sort avec le code 0 et 10/10 PASS sur catalogue/valid/ | OK |
| Toutes les Evidence de valid/ partagent le même session_id et correlation_id | OK |
| Les paires contradictoires partagent affected_assets et indicators | OK |
| catalogue/negative/ contient exactement 3 fichiers, tous en échec attendu | OK |
| docs/ contient les 3 fichiers Markdown de synthèse S2 | OK |

Semaine 2 : tous les critères de sortie sont satisfaits. Prêt pour la Semaine 3.